Zadania atomowe



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymaganie funkcjonalne** | **Kategoria** | **Czas** |
| Konfiguracja bazy danych | Development | 2h |
| Przygotowanie i implementacja w bazie danych modelu danych zgłoszenia | Design + Development | 3h |
| Przygotowanie i implementacja w bazie danych modelu danych samochodu | Design + Development | 3h |
| Przygotowanie i implementacja w bazie danych modelu danych firmy | Design + Development | 3h |
| Przygotowanie i implementacja w bazie danych modelu danych użytkownika | Design + Development | 3h |
| Przygotowanie strony powitalnej | Design + Development | 8h |
| Przygotowanie modelu danych samochodu pod usługę wynajmu na minuty | Development | 2h |
| Przygotowanie widoku umożliwiającego obsługę usługi wynajmu samochodu na minuty | Design + Development | 6h |
| Przygotowanie usługi płatności do obsługi usługi wynajmu samochodu na minuty | Development | 4h |
| Przygotowanie dokumentacji technicznej usługi wynajmu samochodu na minuty | Dokumentacja | 3h |
| Testowanie systemu wynajmu samochodu na minuty | Testy | 4h |
| Stworzenie logiki systemu łączenia zamówień klientów | Development | 8h |
| Stworzenie widoku do systemu łączenia zamówień klientów | Design + Development | 6h |
| Przygotowanie dokumentacji technicznej systemu łączenia zamówień klientów | Dokumentacja | 4h |
| Testowanie systemu łączenia zamówień klientów | Testy | 4h |
| Przygotowanie widoku do obsługi wynajmu samochodu na minuty | Design + development | 6h |
| Stworzenie logiki do obsługi wynajmu samochodu na minuty | Development | 7h |
| Przygotowanie dokumentacji technicznej obsługi wynajmu samochodu na minuty | Dokumentacja | 5h |
| Edycja widoku tworzenia zgłoszenia do umożliwienia wynajmu kierowcy | Design + Development | 4h |
| Przygotowanie logiki umożliwiającej wynajem kierowcy | Development | 5h |
| Dokumentacja systemu wynajmowania kierowców | Dokumentacja | 3h |
| Przygotowanie widoku do lokalizacji samochodu na minuty | Design + development | 5h |
| Przygotowanie logiki lokalizacji samochodu na minuty | Development | 5h |
| Przygotowanie dokumentacji lokalizacji samochodu na minuty | Dokumentacja | 3h |
| Przygotowanie widoku umożliwiającego ocenę firmy i samochodu | Design + Development | 8h |

Zadania atomowe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przygotowanie logiki umożliwiającej ocenę firmy i samochodu | Development | 4h |
| Dokumentacja techniczna systemu oceniania firm i samochodów | Dokumentacja | 2h |
| Testowanie systemu oceniania firm i samochodów | Testy | 4h |
| Przygotowanie widoku dashboard dla firm | Design + development | 8h |
| Przygotowanie widoku do zarządzania flotą firmy | Design + development | 4h |
| Logika systemu wyszukującego najlepszy samochód dla klienta | Development | 6h |
| Przygotowanie widoku wyszukującego samochód dla klienta | Design + development | 4h |
| Przygotowanie systemu płatności | Development | 8h |
| Przygotowanie systemu tworzenia zgłoszeń | Design + development | 8h |
| Przygotowanie systemu autentyfikacji do aplikacji | Design + development | 8h |
| Przygotowanie widoku podsumowującego zgłoszenie | Design + Development | 4h |
| Przygotowanie logiki proponowania zniżek dla klientów | Development | 5h |
| Przygotowanie i przeprowadzenie testów regresyjnych do aplikacji | Dokumentacja + Testy | 8h |
| Przygotowanie systemu generującego faktury | Design + Development | 7h |
| Przygotowanie panelu z historią klienta | Design + Development | 6h |
| Przygotowanie panelu historii zgłoszeń firmy | Design + development | 7h |
| Przygotowanie panelu ze statystykami firmy | Design + Development | 8h |
| Przygotowanie obsługi systemu Google Maps | Development | 6h |
| Przygotowanie testowych danych | Testy | 3h |
| Zabezpieczenie aplikacji | Development | 6h |